# LocalDramaStudio
解说工厂设计开发文档

一键生成与局部修改实施规范

版本 1.0    审核日期 2026 年 9 月 23 日 UTC

审核基线 f1251e1aed7d5b1a8f00d55b2c824cb6a45b7d41

交付对象：负责实现、测试与验收的 AI 开发助手及项目维护者。

本轮目标是让用户输入内容后，一次启动即可得到可播放、可下载的解说成片；出现可自动处理的问题时继续执行，需要用户判断时集中处理，修改后复用仍然有效的产物。保留现有解说业务模型和任务基础设施，优先完成真实生产链路。

本文以所列提交的源码、仓库实施记录和隔离复现为依据。文中的“现状”描述已审核代码；“必须”是本次实现要求；接口扩展和伪代码均为待实现方案。真实本地模型的 5 分钟、30 分钟端到端生成尚未在本次审核中运行，必须在开发后补齐，不能以本文代替验收。

# 1 交付目标与范围

## 1.1 用户真正需要得到的结果

正常使用时，用户只需选择输入内容、确认本次时长与画幅，再点击“一键生成”。系统完成资料处理、讲稿、配音、对齐、分镜、素材生成、候选采用、字幕、合成、检查和本地交付。用户无需依次进入讲稿、资产、分镜、音频和审片页面点击推进。

“一键”指一次用户意图驱动完整后台执行。系统可以在内部拆成多个作业、保存中间结果和自动重试。最终状态必须由真实产物决定：已入队、已生成任务报告、已拿到模型响应，都不能直接显示为“视频已完成”。

## 1.2 本轮范围

| 范围 | 必须完成的行为 |
| --- | --- |
| 主生产链路 | 单语言、单画幅、单个带字幕 MP4，配套 SRT、封面与项目内完整讲稿；题目、粘贴讲稿、上传资料、参考链接沿用现有入口。支持约 5 分钟，并完成 30 分钟覆盖与长时间运行验证。 |
| 可用的控制 | 预检、后台进度、暂停、继续、取消、失败重试、集中异常处理、改一句话、重读一句、换一个候选、重新合成。所有按钮驱动真实持久化作业。 |
| 已有高级能力 | 保留多语言、多画幅、双语字幕、人工审稿模式和现有定时入口。默认折叠，用户选中才生成；若某项缺处理器，运行前明确显示不可用。 |
| 暂缓新增 | 新的工作流框架、第二套任务队列、微服务拆分、通用智能体平台、自动发布平台适配、多轨可视化剪辑器、复杂跨块转场、全片自动美学优化。 |
| 旧短剧链路 | 本次改造聚焦 EXPLAINER。共享任务派发代码必须回归 DRAMA；旧短剧原有抽卡和合成行为保持兼容。 |

本地文件交付是本轮终点。平台发布属于已有独立权限和适配范围，不作为用户下载本地成片的前置条件。既有来源和媒体使用信息继续记录，不新增逐镜头确认流程。

## 1.3 默认值直接服务于省时

| 项目 | 本次决定 | 实现理由 |
| --- | --- | --- |
| 输出版本 | 默认仅当前语言、当前画幅、带字幕一版；字幕 SRT 同步导出。 | 当前 CreatePage 默认同时勾选双语、竖屏和英文版，通常形成四版输出，应改为按需增加。[S02] |
| 配音与风格 | 优先沿用栏目配置；否则使用已验证的默认本地声音与风格。 | 常用设置保存一次。用户无需重复选择模型、采样器、种子和工作流。 |
| 自动程度 | AUTO_WITH_EXCEPTIONS。 | 自动采用合格候选，自动执行预算内修复；只展示需要用户处理的剩余问题。 |
| 时长 | 题目和资料模式默认约 5 分钟，容差沿用 5%；完整讲稿保留全文和自然时长。 | 仅自动写稿模式在授权预算内改稿。完整讲稿不因普通目标容差而改写或暂停；任何模式都不截断配音凑时长。 |
| 画面方式 | 继承已有栏目配置；无配置时，以静帧运镜和确定性图解承载叙述，关键动作使用 I2V。 | 3–5 秒是常用素材时长参考，不是每个画面段必须满足的限制；比例不设置为硬性配额。 |
| 候选数量 | 普通画面首轮 1 个；关键人物身份资产或明确关键镜头首轮 2 个；技术重试与创作重试独立。 | 避免所有镜头默认抽多次；用户主动“再生成”另建尝试并显示增量消耗。 |

# 2 用户操作与界面

## 2.1 首次设置与日常创建

首次使用集中检查本地模型能力、可用声音、媒体目录、FFmpeg 与磁盘空间，并执行可复用的小样验证。已有可用配置直接采用；仅缺必要能力时显示具体缺项和操作入口。不要把重新检查环境变成每次创作的向导。能力快照要有版本与检测时间，运行前只复核本次实际需要的能力。

设置复用 /system/capabilities 以及现有 channel_profiles／channel_profile_versions 的全局配置、voice_json 和 render_style；创建请求使用已有 channel_profile_id 和 channel_profile_version_id。缺少查询／保存入口时只补薄接口，不增加设置中心或配置表。[S03、S26]

创建页保留四种输入，内容属性“事实解说／原创故事”可见。事实解说使用输入资料或已配置的联网研究；原创故事记录为虚构内容。当前 UI 的“输入题目自动找资料”与默认 OFFLINE_IMPORT 不一致，应根据研究模式改文案；没有研究能力时不能暗示题目提交后一定能检索资料。[S02、S03]

首屏只展示输入内容、目标时长、风格、声音、画幅和“一键生成”。标题可由题目或讲稿首句预填。语言默认跟随输入或栏目，自动程度默认自动。额外输出、模型参数、固定时长和逐步审查放在高级设置中。

用户上传完整讲稿后默认保留文本，只做断句、发音映射、字幕显示文本处理。若其又指定明显不匹配的固定时长，集中提示一次：“保留全文，按实际配音时长生成”或“允许改写到目标时长”。选择写入运行快照，后续无需重复询问。

粘贴讲稿默认作为完整讲稿。上传区只增加“作为资料／作为完整讲稿”二选一，默认作为资料，用途写入现有 input_payload。完整讲稿的时长显示“按全文配音估算”，普通约 5 分钟不约束最终长度；只有显式开启高级固定时长才可能触发一次冲突选择。沿用现有 duration_mode 和 duration_policy，不新增平行模式。

## 2.2 一次启动的具体顺序

| 顺序 | 系统行为 | 用户看到的内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 创建或继续草稿 | 创建项目和 video；上传内容按文件哈希去重；失败后复用同一草稿。 | 资料已保存；刷新后可继续。 |
| 2 预检 | 校验输入、必需能力、所选输出和预算，冻结 plan_hash。成功后自动提交 run。 | 有阻塞时集中列出；无阻塞不再弹二次确认。 |
| 3 后台生成 | 复用 workflow、jobs 和 GPU 调度，处理全部逻辑阶段。 | 在生产主页查看阶段、已完成数量和当前等待原因。 |
| 4 检查与修复 | 执行技术检查和适用内容检查；预算内自动定点修复。 | 无需处理时持续推进；待处理时显示问题摘要与建议动作。 |
| 5 本地交付 | 原子完成导出、登记媒体与交付清单，再收敛 run 终态。 | 真实播放器、下载视频、下载字幕、打开文件位置。 |

保留现有 create → import → preflight → start 调用链，先修复恢复和幂等，不为“一键”再造一套后台。创建请求使用一次草稿操作的稳定 request_id；服务端同时校验请求载荷哈希。同一键同一内容返回原对象，同一键不同内容返回冲突，明确“新建另一作品”才使用新键。现有创建键主要由标题、输入类型和时长组成，不能可靠区分修改后的正文与输出设置。[S02]

网络中断后的重试从已成功步骤继续：已创建项目不重建，已上传文件不重传，已有 run 不另开同内容运行。创建到启动的全部异步调用由同一 mutation 管理错误，不能在 onSuccess 中启动后忽略提交失败；按钮禁用只负责前端防抖，服务端幂等负责真正防重。

复用 services/commandId.ts 的 operationIdempotencyKey(scope, 完整规范化请求) 与 completeOperation(scope)。网络重试保留操作键，收到确定结果后结束该操作；用户再次主动重读或抽卡属于新操作。为刷新续做，将待完成命令键与 project_id 一并写入现有草稿持久化位置；当前内存 Map 不能单独承担跨刷新恢复。[S29]

## 2.3 页面分工

| 现有文件 | 本轮改动 |
| --- | --- |
| CreatePage.tsx | 缩减默认输出；沿用设置；准确区分资料、成稿和故事；保留草稿 ID 与命令 ID；创建失败后续做。 |
| OverviewPage.tsx | 作为生产主页，聚合大阶段、真实进度、当前错误、后台状态、可用成片和主操作。 |
| ReviewPage.tsx | 成为成片预览与异常集中处理页，主按钮是下载或“一键修复并继续”；高级审查记录折叠。 |
| StoryboardPage.tsx | 默认展示已采用画面；需要更换时再打开候选。支持真实图片／视频预览、采用并锁定、单镜头再生成。 |
| ScriptPage.tsx 与 AudioPage.tsx | 讲稿修改与重读定位到句子；播放真实音频。操作后给出本次重做范围，不要求用户自行逐页推进。 |
| AssetsPage.tsx 与工作区外壳 | 保留参考资产管理和现有深链接；这些页面是编辑工具，正常自动运行不要求访问。 |
| useExplainerQueries.ts 与 viewModels.ts | 统一从服务端状态投影驱动按钮、刷新和错误文案；活动运行按现有查询方式轮询，终态停止。 |

当前多个页面使用 MediaPlaceholder。接上媒体后，仅在确实没有产物时保留占位。播放器从已登记 media_version 获取内容地址，不拼接磁盘路径；旧成片仍可播放时明确标注“上一版”，新一版完成后再切换。[S04]

具体复用 shared/mediaPlaybackPolicy.ts 和 /media-versions/{media_version_id}/content。手动换候选默认“换用并锁定，更新视频”，自动任务不能马上换回。总览错误跳转携带 ?issue=ID 并定位实际播放时间；暂停、重试等按钮放在独立操作区，不能随错误提示隐藏。edition_key 必须由实际语言、字幕方式和画幅生成，避免竖屏或英文结果仍沿用 zh-clean-169 之类固定键。

## 2.4 状态与按钮规则

| 服务端状态或条件 | 主操作 | 显示要求 |
| --- | --- | --- |
| 草稿或预检未通过 | 一键生成／处理缺项 | 不能显示正在生成；保留输入。 |
| QUEUED／RUNNING／QC_RUNNING | 查看进度；可暂停／取消 | 分为整理内容、旁白与分镜、画面、合成检查、导出五个用户阶段。 |
| PAUSING／CANCELLING | 显示正在暂停／取消 | 等待既有作业系统确认；禁止假装已停机。 |
| PAUSED | 继续生成 | 沿用输入快照和有效产物。 |
| WAITING_INPUT | 处理问题并继续 | 合并展示可处理异常；正常独立任务可继续，受阻依赖不推进。 |
| FAILED | 重试失败部分 | 给出失败原因、保留的成果和将执行的范围。 |
| READY_TO_EXPORT／EXPORTING | 导出中 | 默认自动导出，无需用户再点“冻结”和“打包”。 |
| COMPLETED 且文件有效 | 播放／下载视频 | 必须具备当前版本的真实成片与完整交付记录。 |

进度使用实际完成的分段、镜头、渲染块和作业数量；耗时未校准时显示“正在生成 12／40 个画面”，不显示虚构 ETA。不要仅用完成阶段数计算一个看似精确的总百分比。

## 2.5 只让用户处理必要的问题

自动处理技术性失败、普通候选质量不足、可用且已允许的画面回退、字幕自动重排。集中让用户处理核心内容冲突、必须运动但无法实现、无法自动验证的关键内容、人工锁定对象冲突和预算耗尽。文件损坏、缺音轨、越界、缺失画面覆盖属于技术硬错误，不能由“人工确认”直接放行。

异常卡只给“问题是什么、影响哪里、推荐动作、预计重做范围”。同类问题可以一批处理。默认预算内的“一键修复”点击即提交；只有增加预算或改动锁定内容时说明具体变化并请求一次选择。错误详情、job_id 和完整报告折叠给调试使用。

用户对指定句子点击“保存并更新”，或对指定镜头点击“换用并锁定，更新视频”，已明确授权本次修改，不再额外弹“解锁确认”。其它锁定对象仍受保护。仅批量操作将影响用户未明确选择的锁定对象时，才集中请求一次决定。

# 3 源码审核结论

## 3.1 审核范围和证据等级

核对了 main 分支及本地检出，两者均为本文基线提交。审核覆盖创建与操作页面、API、解说业务服务、workflow 派发、worker 注册、候选选择、旁白时序、依赖失效、合成模块与仓库实施记录。未修改应用源码。

证据分为三类：源码静态核对；对原函数的隔离执行；使用真实 FFmpeg 的短素材复现。隔离执行用于定位确定性缺陷，不等于完整 API 启动或真实 GPU 成片测试。仓库原有测试通过记录属于作者记录，本次不把它们列为重新跑过的测试。[S01]

## 3.2 必须先修复的问题

| 编号与优先级 | 已核实问题与影响 | 主要位置 |
| --- | --- | --- |
| A01 P0 | 首个 RESEARCH_ACQUIRE 工作流项被派发为旧 AUTOMATION_WORKFLOW_TASK；payload 没有旧处理器要求的 action，实际隔离执行即报错。正常一键链路在首步就可能中断。 | production._ensure_workflow；automation_workflows.step_run；automation_task.run_automation_task。[S03、S05、S06] |
| A02 P0 | 参考资产与视觉生成复用 EXPLAINER_STORYBOARD 阶段码，现有文本 handler 只能规划；字幕、渲染、导出等缺少完整可执行接线。不能把已存在的模块当作整条生产链已完成。 | TASK_SKELETON；runtime_adapters；worker_handlers/explainer_task。[S03、S07、S08] |
| A03 P0 | 当前 TTS 产物默认未选中，对齐默认要求已选择 take。必须有机器采用和 edition 冻结步骤，才能从配音继续到对齐。 | narration_tts；narration_align；text_planner 的 storyboard handler。[S09、S10、S11] |
| A04 P0 | 完整 manifest 同时包含 VIDEO 与 NARRATION 时，分块渲染把音频素材当成视频输入，真实 FFmpeg 报没有 v:0 流。 | ffmpeg_renderer.build_chunk_command；manifest.video_clips。[S12、S13] |
| A05 P0 | 镜头跨 chunk 时没有按交集平移 source_in。真实两色视频复现中，第二块重新输出前半段红色，预期应为蓝色。 | ffmpeg_renderer.build_chunk_command。[S12] |
| A06 P0 | 候选检查仅在字段明确为 False 时阻塞；检查缺失也可被标成 PASSED_ALL_STAGES。HTTP 采用入口还绕过部分服务校验。 | storyboard.evaluate_candidates／adopt_selection；routes._select_candidate。[S14、S15] |
| A07 P0 | 分镜目录默认截取前 160 段；未覆盖段落仍返回 PASS；实测时间计划只累计已链接段落，可能把缺段的短片当成完整结果。 | text_planner._catalogue／plan_storyboard；storyboard.plan_durations_from_real_audio。[S11、S14] |
| A08 P0 | 换候选按新 selection ID 失效，旧渲染依赖仍指向旧 ID；影响查询又使用 beat ID。修复、重读部分接口只返回说明，未提交实际执行。 | routes._select_candidate／_beat_impact_view／plan_explainer_repairs／_resynthesize。[S15] |
| A09 P1 | 合法的重试上限 0 被 or 2 改写；首轮候选可能被按创作重试拦截；GPU 与墙钟预算需要在真实提交和完成路径结算。 | production.preflight；storyboard.register_candidate；BudgetLedger。[S03、S14、S16] |
| A10 P1 | 共享句子的音频和停顿机械均分；TTS 获取需要按 edition、语言、稿件 hash 收紧；视觉质检缺少本镜头冻结预期与参考图。 | storyboard 时长计划；text_planner；visual_qc provider 装配。[S11、S14、S17] |
| A11 P1 | beat 编号以 video 内唯一，读取又按整个 video 取数；同作品产生新分镜时必须隔离计划版本，否则会撞号或混用旧镜头。 | 0102 迁移的 beat 唯一键；repository.beats／beat_links。[S18、S19] |

P0 表示会使一键链路中断、产生错误媒体或错误完成判断；P1 表示影响自动化可靠性、成本或观感，仍属于本轮必须完成。部分缺口已被仓库实施记录明确列为未完成，本文进一步给出具体接线和修复要求，不将它们误称为已上线成片的既有表现。[S01]

## 3.3 已执行的最小复现

| 检查 | 输入与实际观测 | 可证明的范围 |
| --- | --- | --- |
| 工作流首步派发 | 执行原 _ensure_workflow、工作流规范化与 step_run 后，得到 AUTOMATION_WORKFLOW_TASK；原处理器报 AUTOMATION_TASK_PAYLOAD_INVALID，缺少 action。 | 证明业务交接与旧 handler 契约不一致；未启动完整模型服务。 |
| 候选缺失检查 | 一个没有必需检查、仅美学分较高的候选，与一个检查齐全候选比较；前者被推荐并标记通过。 | 证明缺失值被错误视为通过；未评价真实模型打分准确性。 |
| 段落目录与总时长 | 320 段目录只输出 160 段；两段实测 8 秒和 4 秒，只链接第一段后仍返回 8 秒且尾帧一致。 | 证明局部自洽不能代表全稿覆盖。 |
| FFmpeg 音频误入视频 | 4 秒视频加 4 秒旁白 WAV，结构及媒体校验可通过，实际渲染报音频输入没有视频流。 | 真实 FFmpeg 6.1.1；合成素材；没有运行本地生成模型。 |
| FFmpeg 跨块源偏移 | 4 秒素材前 2 秒红、后 2 秒蓝，30 fps，拆成两个 60 帧块；两块均可执行，但第二块首帧仍红。 | 证明分块输出内容错误；不能靠退出码和总帧数发现。 |

上述检查的通过含义是“成功复现缺陷”，不是“被测功能已通过验收”。开发后必须将期望改为正确行为并写入仓库回归测试。新渲染模块的缺陷不能直接推断为旧 DRAMA 合成路径也存在同样错误。

真实渲染复现已再次执行，环境为 Python 3.12.14 与 FFmpeg 6.1.1。两轨样例结构和媒体校验均无 blocker，渲染退出码为 234，错误包含 matches no streams。跨块样例两块退出码均为 0、均为 60 帧，但第二块首像素为 [254, 0, 0]，期望 [0, 0, 255]。输入是合成色块和 440 Hz 音调 WAV，后者模拟旁白文件的流类型，并非真实 TTS。导入仅绕过本地稀疏检出缺少 release/version.json 的包初始化，未替换被测渲染模块。

# 4 生产执行与数据契约

## 4.1 最小架构决定

沿用 React、FastAPI、SQLite、AutomationWorkflowService、JobService、既有 worker、媒体仓库与 GPU 调度。解说仍是独立 EXPLAINER 项目，不创建假 Episode。只增加窄的解说任务派发与各阶段完成处理，底层作业的认领、重试、依赖、租约、取消继续由现有系统负责。[S03、S05、S08、S18]

保留当前 TASK_SKELETON 的 14 个逻辑步骤。首轮实现允许按依赖安全顺序执行，在一个阶段内提交多个段落或镜头作业。跨阶段并行属于后续基于实测的优化，不为此改写工作流引擎。GPU 大任务采用已存在的资源限制，同模型的就绪任务按现有调度规则执行。

异步阶段使用现有工作流 batch_items 展开提交项和收集项。SUBMIT 提交真实子 job，COLLECT 依赖这些 job，校验与登记输出后才结束解说逻辑步骤。沿用 advance_automation_run 的准确读取位置：produced.items[].job_id、produced.items[].submissions[].job_id 或 produced.items[].dependency_job_ids[]；不要把子作业 ID 放在未被消费的顶层字段。COLLECT 的全部必需依赖必须能在 job_dependencies 查到。展开后同步计算 max_tasks 和 max_iterations，不能仍写成 14。[S05、S06、S08]

## 4.2 十四个逻辑步骤如何完成

| step_code | 实现职责与复用点 | 成功判据 |
| --- | --- | --- |
| RESEARCH_ACQUIRE | 沿用 sources、research、text_planner；导入成稿与原创故事走对应输入路径。 | 正文或创作资料包已保存，来源引用可追溯；所需核心资料齐全。 |
| FACT_EXTRACT | 沿用事实、事件、实体服务；原创故事采用虚构实体与情节记录。 | 结构化记录有效，阻碍后续生产的核心冲突已解决；未决核心冲突使 run 等待输入，本步骤不得成功。 |
| NARRATION_WRITE | 生成或导入 script revision；保留 canonical segment ID 和用户锁定文本。 | 当前语言稿件与章节完整并冻结；没有截断段落。 |
| IDENTITY_ASSETS | 新增实际资产任务适配；复用现有模型平台 project scope 和媒体登记。已有参考资产直接复用。 | 本次必需的参考图真实可用，绑定版本与 hash；没有人物时不强制生成人物资产。 |
| NARRATION_TTS | 按当前 revision、语言、声音提交既有旁白 job；COLLECT 验音频并按策略采用。 | 每段都有有效 take、实测时长和 hash；edition 冻结选用 take 集合。 |
| NARRATION_ALIGN | 派发既有对齐与必要复核，按采用的 take 读取结果。 | 每段对齐绑定音频与文本 hash；实际时码可用，未对齐内容不冒充通过。 |
| EXPLAINER_STORYBOARD | 沿用文本规划器和时长服务，分批生成，完成覆盖和时间校验。 | 全稿语义区间被画面覆盖，帧区间连续，所需动态类型可执行。 |
| VISUAL_GENERATION | 新增图像／视频实际执行适配；静帧运镜、图解可确定性合成，I2V 先获得采用的首帧。 | 每个必需 beat 有真实候选，候选登记包含 job attempt、媒体 hash、源区间。 |
| EXPLAINER_VISUAL_QC | 沿用分层 QC，补本镜头预期和参考图；通过后统一采用，失败按范围修复。 | 所需检查完成，全部必需 beat 有可用 selection；未知检查未被当成通过。 |
| SUBTITLE_BUILD | 新增 worker 接线调用 subtitles，读取本 edition 的实际对齐；按配置生成字幕。 | 启用字幕时文件及校验有效；NONE 时记 SKIPPED_WITH_REASON，不能阻塞无字幕输出。 |
| COMPOSITION_RENDER | 新增 worker handler 调用 manifest、validation、atomic_render。 | 当前冻结版本的真实 MP4 登记成功；帧数、音轨和解码符合要求。 |
| COMPOSITION_QC | 沿用 media_qc 与 quality；执行全片技术检查和适用语义检查。 | 技术检查通过；需要自动修复的缺陷已修复；不能验证的必需项集中待处理。 |
| EXPLAINER_POLICY_EVALUATE | 沿用唯一机器政策写入者，对当前输出 hash 汇总报告。 | 取得与当前版本一致的接受决定或有效人工审查记录；不伪造 HUMAN_APPROVED。 |
| EXPLAINER_EXPORT | 新增导出 handler，复用 deliveries 冻结与校验交付包，自动生成封面并登记。 | MP4、封面及配置要求的字幕可读取；run、edition 和文件 hash 一致；默认带字幕版有 SRT。 |

stage_code 用于既有阶段与能力分类，step_code 用于业务步骤识别。IDENTITY_ASSETS、VISUAL_GENERATION 不能再因为共用 EXPLAINER_STORYBOARD 分类而落入同一个“文本分镜完成”分支。适配器应以 step_code 加 phase 明确分派，全部允许值可枚举、可测试；不要让 LLM 自由指定 handler 名称。

## 4.3 派发载荷与完成报告

以下是待实现的内部载荷约定；沿用 semantic_inputs 等既有封装字段，在数据库中保存冻结值。字段名称可适配原有类型，但字段含义、归属校验和完成判据必须保留。

{

"schema_version": "localdrama.explainer-task.v1",

"automation_run_id": "workflow-run-id",

"automation_task_id": "workflow-task-id",

"semantic_inputs": {

"run_id": "explainer-run-id",

"project_id": "...", "video_id": "...", "edition_id": "...",

"step_binding_id": "...",

"task_code": "VISUAL_GENERATION",

"step_code": "VISUAL_GENERATION", "phase": "SUBMIT",

"input_hash": "...", "beat_ids": ["..."]

}

}

在 AutomationWorkflowService.step_run 的作业创建处识别已白名单校验的 family=EXPLAINER，创建 EXPLAINER_TASK；其它任务走原派发分支。关联 automation task、run 与 step binding。SUBMIT 的作业成功只说明“提交已完成”，不能将 explainer_step_bindings 设为 SUCCEEDED。

family、step_code 和 phase 先写入工作流模板的 batch payload；具体 run ID 在运行绑定后解析到上述快照。job_type=EXPLAINER_TASK 与 semantic_inputs.task_code 的业务阶段码不能混用。增加模板版本与内容 hash，新运行不复用旧的错误派发定义，也不覆盖仍在运行的旧定义。

启动先创建工作流 run 并绑定 explainer_runs，再派发首项，避免 worker 已领取而绑定尚未提交。可为既有 start_run 增加默认保持兼容的 prime_first_task 参数，解说使用延迟派发。worker 必须在作业产物登记和 Job 成功持久化后调用 advance；检查 _execution_with_report，避免成功持久化前提前推进。[S28]

{

"produced": {"items": [{"job_id": "child-job-id"}]},

"business_step_status": "RUNNING",

"next_phase": "COLLECT"

}

# COLLECT 读取并核验依赖作业后

{

"business_step_status": "SUCCEEDED",

"output_ref": {"kind": "MEDIA_CANDIDATES", "ids": ["..."]},

"input_hash": "...", "validated_media_hashes": ["..."]

}

如果子任务失败或取消，COLLECT 不得被错误标为成功，也不能无限卡在 BLOCKED。复用 JobService.reconcile 和 requeue_recovered_dependencies，在解说适配层补齐 Job 失败／恢复到 step binding 与 run 的状态投影；通用 Job 恢复不会自动完成这些业务回写。I2V 可以展开图像提交、图像收集并提交视频、视频收集三个内部项。重试只重做失败对象，通过输入 hash 查找可复用产物。[S32]

明确修改 explainer_task.py 中当前 PASS → SUCCEEDED 的统一映射：SUBMIT 的业务状态保持 RUNNING；只有 COLLECT 校验通过才设为 SUCCEEDED。有效跳过使用 SKIPPED_WITH_REASON；必需步骤不可无依据跳过。output_ref_json 合并已校验的业务输出引用，不能继续只保存报告路径。[S08]

TTS／对齐之前不能要求尚未生成的语义质检结果作为自动采用音频的先决条件。TTS COLLECT 先采用通过技术测量且符合当前文本／声音快照的 take，ALIGN 与复核随后验证内容；若复核失败，失效该采用并仅重读相应段落。完成对齐和适用复核后才将其作为最终旁白。

## 4.4 数据复用和最少新增

现有迁移已经提供所需主体表，本轮不新增第二套任务、运行或候选表。先复用下列字段；确需数据库唯一约束或查询索引时使用新增迁移，不修改已经发布的 0102 迁移。[S18、S19]

| 现有数据 | 用途与本轮约束 |
| --- | --- |
| explainer_runs | 复用 frozen_inputs_json、policy_snapshot_json、capability_snapshot_json、budget_json、budget_used_json、automation_workflow_run_id、plan_revision 与 parent_plan_id。记录用户输入和策略快照；用户编辑生成新版本。 |
| explainer_step_bindings | 复用 automation_task_id、job_id、job_attempt_id、attempt_count、input_hash、planned_inputs_json、resolved_inputs_json、output_ref_json、subplan_id、status。保存每一步实际输入、尝试和输出，勿用页面状态代替。 |
| explainer_editions | 复用 frozen_script_revision_id、frozen_narration_take_ids_json、frozen_subtitle_revision_id。按语言和画幅隔离输出时钟。 |
| explainer_media_candidates | 复用 job_id、source_job_attempt_id、execution_snapshot_json、lineage_json 与媒体字段，记录初始／创作／技术尝试和冻结参考输入。 |
| 候选选择与依赖表 | 选择绑定 video、beat、edition、候选媒体 hash；沿用 dependency 记录传播失效。选择当前版本的一致性要由事务和查询条件保证。 |
| 已有 issue 与 decision | 复用问题、修复范围、采用与人工记录；只补必要投影字段，不新增审批系统。 |

允许的最小补充是：在既有 JSON 快照中固定 phase、尝试类别、检查状态和预算结算明细；如果现有幂等或活动选择唯一性无法在并发下保证，则增加唯一索引及明确冲突返回。对于全局选择与 edition 专属选择，先规定唯一解析顺序；建议运行时将继承结果冻结到具体 edition，不让 NULL 作用域掩盖跨版本覆盖。

分镜版本隔离需要一处明确迁移：给 explainer_visual_beats 增加可空 plan_step_binding_id 或等价归属；新计划编号采用“计划归属＋code”唯一约束。旧数据只有存在可信历史关联时回填，无证据时保留空归属并仅供 legacy 展示或显式 ID 读取。旧空归属保留 video＋code 的条件唯一索引，撤销覆盖全部数据的旧唯一约束。不得为迁移伪造完成的 run 或 step。SQLite 按现有迁移惯例重建受影响表与索引，核验外键和旧候选引用；新 worker 必须按冻结计划或明确 beat ID 清单查询。[S18、S19]

模型调用直接使用已支持的 project scope，episode_id 和 shot_id 可以为空。beat／candidate／run 的业务关联写入 lineage 与 step binding；Comfy semantic_inputs 只放执行配置允许的输入槽位。首帧引用使用真实图像 artifact ID 并经现有 materialize_v2_comfy_artifact_inputs 物化，不把任意本机绝对路径或所有业务元数据塞入工作流输入。[S30]

## 4.5 暂停恢复和取消

控制命令调用现有 JobService 与 workflow 控制接口。暂停停止提交后续作业，正在执行的不可中断步骤完成后停在一致状态；取消发送真实取消请求并停止后续调度。取消后迟到的媒体可登记到隔离结果，但不得成为活动选择或进入交付。所有回写校验当前 job attempt、运行状态与输入版本，复用既有租约／fencing，不单独实现一套锁。

进程重启后通过数据库查运行与作业状态恢复；复核已成功产物的存在、hash 和版本后复用。新结果使用临时路径并原子发布，未完成文件不会被列表或播放器当作成片。若运行由现有 schedule occurrence 触发，完成／失败／取消都要回写 occurrence 终态，否则并发名额可能一直占用。[S01、S20]

# 5 讲稿旁白与分镜

## 5.1 三种时长分别管理

分别保存目标时长、实测旁白时长、模型可输出素材时长。目标时长用于讲稿篇幅和预估；实测旁白加明确停顿决定成片时间线；素材时长决定可裁切的源区间。旧短剧请求时长可取 target_duration_ms，默认 4000 ms；这不能证明所有模型固定输出 4 秒，更不应变成解说画面统一硬切的规则。[S21]

一个叙述句可以对应多个画面，一个画面也可以覆盖相邻短句。镜头切换以语义、动作和可用画面为依据。普通画面可从约 3–5 秒开始规划，讲解性图表或连续动作可更长；较短停顿也无需强行生成一个新视频。关键动作若长于模型单次可输出时长，就拆成有语义边界的多个镜头，或选择已支持的更长素材。

## 5.2 音频先完成测量再锁定画面帧数

NARRATION_TTS 按 segment_hash、voice_locale、voice profile 版本和语音参数生成缓存键。修改一个句子，只重做该句受影响的音频；未改声音与文本的段落可复用。生成后检查可解码、实测时长、必要的内容复核，再由自动策略采用 take。对齐必须读取 edition 冻结的采用集合，不能从整个 video 任意抓一个 selected take。[S09、S10、S11]

分镜时长函数只处理 edition.frozen_script_revision_id 中的当前语言段落。按 canonical_segment_id 和当前 segment_hash 匹配 take；旧稿、另一语言或另一声音版本即使 canonical ID 相同也不能复用。沿用 latest_alignment_for_take 获取 word_timings_json 与 display_map_json，不引入新的语义对齐模型。[S10、S18]

真实对齐可靠时，用现有词时码吸附到标点、短语或动作边界。没有可靠的细分时码时，优先整句一镜或合并相邻短句；需要细分但无法定位时进入受影响段落修复。不得把一个句子的停顿平均分散到句中，句末停顿只在最后一个对应画面段计入一次。[S14]

## 5.3 长稿分批和全量覆盖

修复 _catalogue 默认截断对分镜输入的影响。按章节及提示词预算分批规划，建议内部每批约 40–80 段作为起始配置，真实上限按模型上下文能力确定。分批单位是全部段落的分区；循环必须消费完整输入，不允许 items[:160] 静默丢弃后半部分。上下批保留少量上下文，但正式输出只负责各自拥有的段落。

保留稳定 canonical segment ID，局部 beat 编号合并时加章节／批次命名空间，避免每批 B001 冲突。每批验证引用、覆盖和顺序，缺失的段落仅补规划该批；合并后再对当前 edition 全量校验。超过现有 MAX_SEGMENTS／MAX_BEATS 限制时必须显式提示或实现分章存储与读取，不能删掉剩余文本以绕过上限。[S11]

expected = ordered_segments(frozen_script_revision_id, voice_locale)

plans = plan_all_batches(expected)  # 每个段落都有所属批次

assert referenced_ids(plans) <= canonical_ids(expected)

assert uncovered_ids(expected, plans) == set()

assert coverage_has_no_gaps_or_double_counted_narration(plans)

assert plans_follow_narration_order(plans)

assert measured_take_exists_for_every_segment(expected)

画面范围是音频时间轴上的连续半开区间 [start, end)。同一句多画面必须把句内区间完整划分，不能只用“该句 ID 出现过”替代区间覆盖检查。旁白只混入一次，跨画面仅改变视觉覆盖。允许转场的视觉重叠必须显式记录，不能导致旁白重复。

## 5.4 帧数与停顿算法

沿用 Ratio 和整数／有理数时基。设音频区间累计边界为 T 毫秒，输出帧率为 num／den，则边界帧数统一取 round(T × num ÷ (1000 × den))；每段帧数由相邻边界相减，避免每段独立四舍五入的累计漂移。使用统一舍入实现并明确半开端点，不混用浮点 round、截断和向上取整。

全片总时长由当前 edition 的全部实测配音加明确停顿计算，不能从“已经链接到 beat 的子集”反推。第一帧必须是 0，最后一个画面 end_frame_exclusive 必须等于全片 total_frames，各必需时间区间无空白、无意外重叠。若单个极短片段四舍五入为 0 帧，合并至邻近画面并保持旁白时钟完整。

## 5.5 目标时长不达标时的处理

题目／资料自动写稿模式：合成前用已校准语速估计篇幅；实测超出容差时，在未锁定稿件内最多自动修订一轮，再仅重做变动段落。仍明显超出时集中让用户选择实际时长或允许进一步改稿。完整讲稿模式优先自然时长，不为了约 5 分钟静默删句。固定帧数属于高级模式，必须在内容允许的情况下重写和重配，最终只允许微小尾部静音或已声明停留，不截断文字或核心动作。

允许自动精简时，必须在运行预算中明确把 max_script_revisions 设为 1；现有默认值为 0，不能仅改变提示词却仍禁止修订。完整讲稿默认保持 0。篇幅估计要统一计量单位：中文以字符为主，英文以单词为主，不能将每秒单词数计算成字符要求。[S31、S11]

must_be_motion 来自内容要求和用户锁定条件，随后再做能力匹配。不能在没有 I2V 能力时要求模型把该字段全部改为 false。普通示意画面允许切换到静帧运镜；核心动作无可用实现时集中处理或使用用户提供的合适视频。

# 6 抽卡质检与局部重做

## 6.1 生成和抽卡的最小策略

“抽卡”统一理解为同一个画面或资产产生多个候选，并从中采用一个。首轮普通画面生成 1 个；只有明确标记的关键人物身份资产或关键镜头生成 2 个。关键标记在规划时冻结，生成、登记和修复必须读同一个值，不能某处按人物、另一处按任意 entity_refs 判定。

首轮完成后，先判断是否已满足必需质量。已有合格候选就自动采用，不为追求更高美学分继续耗费生成时间。没有合格候选时，按失败原因做局部修复；默认技术重试最多 2 次，创作修复最多 2 次，均以本次配置为准。显式 0 表示禁止重试，不能被默认值覆盖。[S14、S16]

I2V 参考图必须进入执行平台实际输入，不能只写在 prompt 或数据库备注。复用 identities 的版本、图像 hash、服装状态和场景状态；有限使用上一镜头尾帧，跨场景返回标准参考资产，沿用现有链长限制。首尾帧风格一致不能替代人物身份校验。[S14、S22]

## 6.2 检查状态不能含糊

| 检查 | 自动采用要求 | 失败或缺失时 |
| --- | --- | --- |
| 文件与解码 | 真实媒体存在，hash 匹配，可读取必需流，时长与尺寸有效。 | 硬阻塞，技术重试或重生成；人工不能跳过损坏文件。 |
| 内容与核心动作 | 画面符合当前 beat.visual_intent；must_be_motion 对实际素材成立。 | 定点创作修复；仍不能实现则集中待处理。 |
| 身份与状态 | 涉及锁定人物／关键道具时，与冻结参考和状态一致。 | 重做相应镜头或关键资产；没有预期或参考时为 UNKNOWN。 |
| 文字可读性 | 适用字幕／图解使用确定性文字层，布局、内容及字体校验通过。 | 重排或修复文字层，不默认重生全部图像。 |
| 风格与美学 | 仅在前述必需检查通过后作为择优评分。 | 低于已配置底线才修复；正常轻微差异作为提示。 |

统一采用 PASS、FAIL、UNKNOWN、NOT_RUN；不适用的检查由规则计算，并保存不适用原因。缺少字段默认 UNKNOWN。必需检查缺失不能进入自动推荐候选集合，检查结果必须绑定媒体 hash、预期版本和检查器版本；不能从客户端随意提交的布尔值直接取得机器通过。

视觉审片请求至少携带本镜头的视觉意图、关键动作、适用人物／服装／场景参考，以及当前候选的真实抽帧。短视频可从首、中、尾帧开始检查，重点动作另加事件附近帧；抽样范围需诚实记录。没有参考输入时不输出“身份一致已验证”。本轮复用现有多模态 provider，不另造人脸识别系统。[S17]

若未配置适用视觉判断能力，预检一次说明哪些关键内容需人工审查；选择自动模式且要求机器判断的配置必须先满足该能力。人工审查只覆盖明确的内容项，不覆盖全片解码等技术硬要求。

## 6.3 一个采用入口

将自动采用、候选页手动采用、修复后的采用全部归并到 ExplainerStoryboardService.adopt_selection 或等价的单一应用命令。API 负责请求校验并调用服务，不再自己直接插入 selection。服务统一检查归属、edition、候选状态、hash、源区间、运动要求、适用 QC 和人工锁。[S14、S15]

begin transaction

assert current_revision == expected_revision

assert candidate belongs to project / video / beat / edition scope

assert media integrity and technical hard checks pass

if authority is MACHINE_POLICY:

assert applicable required machine checks are PASS

else:

assert content gaps have explicit review of this candidate and inputs

assert manual locks permit this operation

previous = active_selection(beat_id, edition_id)

if previous has same candidate and same hash:

persist human lock and actor if this is explicit human adoption

return current selection  # 不重新渲染

if previous exists: supersede(previous)

create_active_selection(candidate, edition_id, authority)

if previous exists:

mark_descendants_stale(previous.id, reason="BEAT_SELECTION_CHANGED")

bump_affected_revision()

commit

人工审查只补充该候选的内容／身份判断，不把 UNKNOWN 机器结果改写成机器 PASS；文件损坏、缺流、区间越界始终不能人工跳过。复用现有审查记录。首次采用允许没有 previous；同一候选新增人工锁只更新锁和 actor，不使已有成片失效。

依赖失效从实际被替换的旧 selection 开始，或者统一采用稳定 beat＋edition＋revision 键；本轮优先延续现有 selection ID 模型，补完整传递闭包。影响查询必须调用同一套依赖遍历逻辑，不能用另一种 ID。失效只标记受影响版本，仍可播放的旧成片保留为历史结果。

## 6.4 预算按真实尝试计入

创建 Budget 时用“键缺失／None”判断默认值，保留合法 0。初始候选、技术重试和创作修复分别计数：首轮 1 个候选在创作重试上限为 0 时仍允许生成，但不允许再创作。模型执行前在短事务中检查并预留本次尝试，成功提交后关联 job attempt，完成或失败后按实际消耗结算，避免“素材已生成才发现预算不足”。

建议在现有应用服务内拆分 reserve_candidate 与 complete_candidate 两个小动作；预留可写入允许的候选状态或 step 的 resolved_inputs_json，媒体完成后补齐同一预留记录。幂等键包含 run、step、phase、对象、创作轮次和 input_hash；技术失败复用同一 job 的 attempts，主动重抽才增加创作轮次。重复收集不得重新加 variant_no，也不以 MAX+1 判断是否已经生成。

max_attempts 是包含首轮的总尝试数，创建子 Job 时设为 1＋允许的技术重试次数。调用 retry 前仍须核对实际 attempts、冻结上限和预算，不能重复显式 retry 绕过限制。CANCELLED Job 不能直接 retry；用户明确重新生成时，以新操作键创建受控替代 Job，复用其它有效产物。provider 受理状态未知时先执行现有对账，不能立即重复提交模型任务。[S32]

同一 run 的并发预留更新 budget_used_json 必须防止读改写丢失。已消耗 GPU 的失败或取消尝试计入真实使用；未启动的预留释放。墙钟时间按运行实际经过时间计算，GPU 时间用既有执行观测，无法测量时标为估计或未知，不填 0 伪装无消耗。预算不够时只暂停新增昂贵作业，已有可用产物保留。

复用 run、候选与 job attempt 的现有字段记录账目，不建设独立计费服务。界面默认仅显示“预计额外生成几个镜头”和是否超出本次预算；详细秒数和尝试信息放到高级报告。

## 6.5 修改影响必须可预测

| 用户操作 | 需要重做 | 应复用的内容 |
| --- | --- | --- |
| 换成已有合格视频候选 | 该选择的合成、受影响渲染块、成片检查和交付。 | 讲稿、旁白、字幕文字、未变镜头；不调用 I2V。 |
| 更换首帧参考图 | 该镜头视频及下游；使用其尾帧的依赖镜头按实际依赖失效。 | 独立镜头、无关人物参考、讲稿和声音。 |
| 修改一句解说词 | 该句 TTS／对齐、适用画面映射、字幕时间线与后续时间偏移、合成。 | 语义未变且 hash 仍适用的画面源文件，以及其它句子的配音。 |
| 只改字幕样式 | 字幕排版与烧录、对应成片和检查。 | TTS、对齐、全部视觉源文件。 |
| 只调音乐音量 | 混音、封装与声音检查。 | 视频素材和不受烧录影响的视频块。 |
| 新增加一种语言或画幅 | 所选新 edition 的必要旁白、字幕排版与合成。 | 事实与适配当前画幅的源素材；不同语言时间码独立。 |
| 暂停后继续或进程重启 | 仅失败、缺失、陈旧或尚未执行的任务。 | 当前输入 hash、媒体 hash 和编码条件仍匹配的全部成功产物。 |

修改造成前段时长变化时，后续字幕和合成位置需要平移，可能使后续渲染块重做；这不意味着重新生成后续图像或视频源素材。UI 应分别显示“重新生成素材”和“重新合成”，避免把合理的时间线更新误解为全片重抽。

# 7 合成与交付

## 7.1 本轮采用简单可靠的剪辑

首版默认硬切 CUT，静帧可使用已支持的缓慢平移或缩放。沿用已有分块渲染能力，默认块长约 60 秒即可；无需为了时长精确新增复杂跨块转场。本轮不承诺尚未实现的跨块混合，已有非 CUT 请求必须在预检说明支持范围，不能以警告替代实际效果。[S01、S12]

manifest 冻结具体输入版本、媒体 hash、源微秒区间、输出帧区间、画幅、帧率、音频采样率、字幕版本及编码参数。块缓存键包含影响该块的全部输入与参数；manifest hash 相同且文件有效才复用。缓存是现有产物复用能力，不新增全局媒体搜索或相似度去重系统。

## 7.2 先按轨道再按时间区间处理

build_chunk_command 的视觉输入只从 manifest.video_clips 或 track=VIDEO 过滤后读取。旁白、BGM、SFX 走已有独立混音逻辑，不能对 NARRATION WAV 构造 [n:v:0]。如果需要保留视频原声，必须在音轨映射里显式声明；默认解说配音模式不把 I2V 文件的偶然音轨混入成片。[S12、S13]

最终旁白使用 edition 冻结的 take 按样本／时间位置放置，停顿只添加一次。BGM 与音效仅在存在配置或素材时混入，不为了交付额外生成音乐。复用现有 mix.segments 和音频时基，避免每个块独立重复插入同一段旁白。

补齐 build_mix_command 对 manifest 音频条目的消费：按 source_in／source_out 裁切，归零并统一采样率，按 sample_start／sample_end_exclusive 放到绝对位置，再混音。mix.segments 与音轨声明不一致时阻塞。当前裸 narration_paths 的顺序拼接无法表达句间停顿和音效位置，不能继续作为新生产路径的独立时间真源；atomic_render 是否执行混音应由 manifest 是否包含音频决定。[S12、S13]

复用现有压低背景音乐、响度处理和封装流程。全部混音完成后，PCM 中间结果精确裁到 manifest.total_samples；AAC 封装另外检查有效播放时间与编码延迟。校验器分别验证视频完整覆盖、旁白和已声明静音、背景音乐及音效允许的重叠，不能把各音轨都当成必须连续铺满的视频轨。缺素材仍须阻断，不通过 apad 掩盖未声明缺音。

## 7.3 修复跨块源偏移

以下算法适用于本轮默认 1 倍速视频素材。对于变速或时间重映射，必须有明确的 source-time 映射才能接受；当前配置不支持时预检拒绝该效果，不靠猜测比例处理。静态图像的停留与运镜走独立的确定性路径。

# 输出帧均使用同一个 fps，区间为半开区间

for clip in manifest.video_clips:

a = max(clip.start_frame, chunk.decode_start_frame)

b = min(clip.end_frame_exclusive, chunk.decode_end_frame_exclusive,

manifest.total_frames)

if a >= b:

continue

offset_frames = a - clip.start_frame

take_frames = b - a

# 先取 clip.source_in_us 到 source_out_us 的素材窗口

# PTS 归零并统一 fps，得到以该素材起点为基准的输出帧网格

# 按 [offset_frames, offset_frames + take_frames) 裁切并再归零

# 拼接完整 decode window，再只输出 chunk 的 core 区间

可新增纯函数 resolve_chunk_video_windows 计算交集，并给已有 FfmpegFilterGraph.trim 补 start_frame 参数。先以同一个素材源起点归一帧率，再按整数输出帧裁切，避免各块单独取整产生不同帧网格。每条 clip 都按交集裁切，不能把整条 clip 放进每个块后从头截断。处理 handles 时，从解码窗口去掉前后 handle 恰好一次；所有块输出的核心帧数之和必须等于 total_frames。

源视频长度不足时，先检验是否仅为明确允许的编码尾差；超出约 1 个输出帧的容差则重生成、调整计划或使用允许的素材回退。禁止用长时间 clone 最后一帧掩盖核心动作缺失。静帧运镜是明确选择的画面方式，可以覆盖计划时长，但仍需正确标注实际 render_type。

## 7.4 字幕与输出规格

沿用当前 edition 的 fps，默认 25／1；默认横屏可采用 1920×1080，竖屏由用户选中后采用对应 1080×1920 或已验证配置。模型生成分辨率按能力选择，最终输出按构图裁切／补边，不能把模型尺寸和交付尺寸混为一谈。规格是产品默认值，不声明为任何平台强制标准。

字幕显示 display_text，配音使用 spoken_text 和发音映射。字幕时码取实际对齐；换行、安全区、字体字形检查后生成 SRT 和烧录字幕。数字、专名与字幕对齐缺陷优先修复文本或时间码，不通过重新生成整片消除。烧录字幕只执行一次，避免块渲染与最终渲染重复叠字。[S10、S23]

## 7.5 完成判据和交付内容

| 产物 | 必须验证 |
| --- | --- |
| 主视频 MP4 | 属于当前 edition 和冻结 manifest；文件存在且 hash 一致；视频／旁白音轨齐全；帧数满足计划；完整解码通过；没有未处理技术硬错误。 |
| 字幕 SRT | UTF-8、文字完整、时间非负且不越界，顺序和重叠规则符合该字幕轨。 |
| 封面 | 默认从已采用且可用的画面或关键资产确定性生成，文字由排版绘制；不强制额外抽卡。 |
| 完整讲稿 | 项目内可查看和复制当前完成版本；保留与成片一致的 revision。 |
| 交付记录 | 复用 deliveries 的文件清单、hash 和冻结绑定；下载入口只指向已完成文件；导出失败仍可重试导出而不重生成视频。 |

run 达到 COMPLETED 前，worker 作业成功、媒体文件验证、业务产物登记和交付版本一致性四项必须同时成立。机器政策通过只表示其声明范围内的检查通过；人工审批和发布授权继续使用各自类型，不能互相冒充。[S24]

# 8 开发任务顺序

## 8.1 按可验证的完整增量实施

按下列顺序完成。每个任务都带上其关键回归测试，不先堆满所有页面再接后台，也不先展开新架构。任务 1–6 完成真实单版闭环，任务 7–8 完成省心操作与长片验收；所有任务均属于本次最终交付。

| 任务 | 主要修改位置 | 完成条件 |
| --- | --- | --- |
| T1 派发接通 | production._ensure_workflow；automation_workflows.step_run；worker 与 explainer_task 注册；runtime_adapters。 | 真实 API → workflow → EXPLAINER_TASK → 文本 handler 可运行；旧 DRAMA 派发回归通过；缺 handler 在预检可见。 |
| T2 配音与稿件范围 | narration_tts；narration_align；text_planner 的阶段 handler；narration 与 edition 冻结。 | 每段完成自动采用与对齐；当前语言和当前稿件取数正确；重读接口提交真实 job。 |
| T3 分镜与视觉执行 | text_planner.plan_storyboard；storyboard.create_plan／plan_durations_from_real_audio；identities；新增窄视觉适配器。 | 完整输入分批覆盖；参考图真实进入模型输入；生成候选可登记到 beat；无法生成的关键动作不静默降级。 |
| T4 采用与预算 | storyboard.evaluate_candidates／adopt_selection／register_candidate；policies；repository；对应 API。 | UNKNOWN 不自动通过；单一采用入口；0 重试有效；提交前预留且实际结算；失效闭包正确。 |
| T5 字幕与渲染 | subtitles 的 worker 接线；manifest／validation；ffmpeg_renderer.build_chunk_command／atomic_render。 | 完整 manifest 的音视频分轨正确；跨块画面不从头重复；帧数和音频位置准确。 |
| T6 检查与交付 | explainer_qc；quality；visual_qc 上下文；deliveries 导出 handler；run 终态收敛。 | 技术检查真实运行；一键自动导出 MP4／SRT／封面；当前版本可播放下载；无伪成功。 |
| T7 用户操作与恢复 | Create／Overview／Review／Storyboard／Audio；queries／viewModels；repair、control 与 selection API。 | 默认一版；所有按钮真实执行；集中异常；暂停、重启、重试与改句子复用有效产物。 |
| T8 验收和交接 | 现有测试目录、OpenAPI／客户端生成、实施记录与真实样片证据。 | 通过第 9 章；提交改动说明、可重现命令、成片路径与实际测试状态；不要求先开发新增高级能力。 |

## 8.2 接口修订规则

复用现有接口和 operation_id。创建、预检、启动、暂停／恢复／取消、候选采用、修复和重读通过应用服务执行。对于目前返回 submitted=true 却没有作业的接口，修成实际提交命令；无法提交时返回明确错误，不再返回成功说明。[S15]

| 接口或操作 | 本轮契约要求 |
| --- | --- |
| POST /explainers 及 sources:import | 同一草稿命令幂等；上传与内容版本可恢复；保留 created project，不因预检失败重复建项目。 |
| preflight 与 startExplainerRun | 贯通本次 outputs、budget、fallback_policy，以及参与 hash 的 parent_plan_id；按冻结输入校验 plan_hash。同键同内容返回同一 run，内部合法展开不令自己变陈旧。 |
| POST /explainers/{project_id}/repairs | confirm=false 返回范围预览；confirm=true 必须创建真实作业或修复运行，返回 run_id／job_ids、复用与重做对象；默认策略内 UI 点击即执行。 |
| POST /explainer-editions/{edition_id}/narration:resynthesize | 定位 canonical segment 与当前 edition，创建真实 TTS 尝试，依赖重建对齐／字幕／必要合成。响应包含可查询的 job_id。 |
| 候选采用 | 必须调用统一命令；校验 expected_revision；返回 selection、失效范围和后续运行引用；手动锁定记录 actor。 |
| 渲染与交付 | 默认由流水线内部冻结并执行；手动按钮同样使用该服务，不形成第二套成片生成路径。 |
| overview 与 run 查询 | 暴露可供 UI 使用的活动运行、阶段进度、阻塞问题、当前成片版本和建议动作；不让页面猜测 job 是否已执行。 |

优先为新增／修改响应定义具体 schema，让 TypeScript 调用拿到实际字段；兼容保留既有必要字段。修改 OpenAPI 后用仓库脚本生成客户端，禁止手写修改 generated/api.ts 来掩盖服务端契约差异。对于未改动的宽泛旧响应，不开展无关的全库类型重构。

特别修复默认 start_workflow=true 分支的传参断点：当前路由只给 start_run 传项目、plan_hash 和幂等键，未贯通请求中的 outputs、budget、fallback_policy；submit_run 随后按默认值重新预检。应统一 startExplainerRun → start_run → submit_run 的参数，或读取已冻结计划；parent_plan_id 若参与 hash 则同步补 schema。不得用默认四版或默认重试预算覆盖用户已经预检的单版及 0 重试设置。[S15、S03、S26]

## 8.3 开发中的边界

不同时升级 React、FastAPI、模型版本或重排全库目录；没有直接影响本次闭环的性能优化先不做。

不通过放宽必需检查、清空 must_be_motion、删除未覆盖段落或扩大架构债基线让测试变绿。

不要求普通用户理解 manifest、edition、租约、采样器和 GPU 队列；这些信息只出现在高级详情。

不在导出之前强制逐镜头人工签字；自动策略允许的步骤直接推进，已锁定对象和明确冲突才集中处理。

默认操作不自动新增云模型调用、额外语言输出、平台发布或无限创作重试。已有用户明确配置的范围按快照执行。

# 9 测试与验收

## 9.1 测试层次

只增加能验证真实风险的测试：派发契约、正确媒体内容、全量覆盖、幂等与恢复、用户关键动作。沿用仓库已有 explainer 测试、workflow／Job 状态测试和前端工作区测试；不为每个简单表单样式新增镜像实现的测试。[S01、S25]

测试记录用 PASS、FAIL、NOT_RUN、BLOCKED 四种状态，每条包含输入、执行命令、环境、输出证据和断言。模型替身可用于确定性集成测试，但需要另外完成真实模型样片。下表是开发后的验收要求，除第 3 章明确列出的缺陷复现外，本次审核未将其写为已通过。

## 9.2 必须覆盖的自动化用例

| 编号 | 输入或操作 | 验收断言 |
| --- | --- | --- |
| V01 派发 | 通过真实启动接口创建 run，执行首个工作流项。 | 创建 EXPLAINER_TASK 并到达正确 handler；无 action 缺失；旧自动化分支仍可执行。 |
| V02 阶段收集 | SUBMIT 提交成功但子媒体 job 尚未完成。 | 逻辑步骤保持 RUNNING，下游不能提前采用；失败子 job 可恢复而不永久阻塞。 |
| V03 默认输出 | 新建中文横屏项目，不改高级选项。 | 只请求一个带字幕 edition；没有自动英文 TTS、额外竖屏渲染或双语翻译。 |
| V04 幂等 | 双击、超时重试、刷新续做；同键不同内容。 | 同请求只有一个项目和 run、上传不重复；同键不同载荷明确冲突。 |
| V05 音频选择 | 同 canonical ID 同时存在旧稿及另一语言 take。 | 只使用当前 edition 冻结稿与当前 segment_hash 的正确语言；自动采用后对齐可继续。 |
| V06 候选检查 | 高美学分但必需 QC 缺失，与正常合格候选同时存在。 | 缺失候选为 UNKNOWN，不进入自动采用；合格候选可直接采用。 |
| V07 预算 | 技术与创作上限均为 0；首轮 1 个；并发提交两个尝试。 | 首轮允许，修复不允许；0 不变 2；预留和结算不超记、不漏记。 |
| V08 覆盖 | 至少 320 段分章输入；故意漏映射一段；含一句多画面。 | 所有段落都被规划；漏段阻塞；句内区间完整无重计；没有 160 段截断。 |
| V09 时长 | 8 秒和 4 秒两段配音，仅第一段映射；另加 600 ms 句末停顿。 | 拒绝只生成 8 秒的伪完整计划；停顿仅在句末计一次；累计边界无帧漂移。 |
| V10 换候选 | 首次采用、切换候选、锁定机器已采用的同一候选；另有另一 edition。 | 首次采用正常；同候选加人工锁不重渲染；真实换选才使旧后代失效；其它 edition 不误覆盖；不再调用模型。 |
| V11 真实按钮 | 点击修复、重读、重新合成，并轮询返回任务。 | 确实新增或复用真实 job／run；状态变化及媒体版本可观测；非仅 submitted:true。 |
| V12 恢复取消 | 中途终止 worker 再启动；暂停／继续；取消后收到迟到结果。 | 有效成功素材复用；不重复消耗；取消结果不采用；活动运行最终可收敛。 |
| V13 字幕修改 | 只改变字号与位置。 | TTS 和 I2V 调用次数为 0，字幕及必要合成更新。 |
| V14 高级输出 | 用户主动添加已有第二语言／画幅能力。 | 声明支持的组合验证独立时钟和复用；未支持组合预检阻止，保留输入，取消额外版后仍可继续默认单版。 |
| V15 真实结束 | 删掉输出文件、破坏 hash 或导出中断。 | 不能显示当前版本 COMPLETED；恢复导出不重新生成已完成素材。 |
| V16 同项目再生产 | 同一 video 创建新讲稿和新分镜，再查看上一版。 | 新旧 beat 计划隔离、不撞编号；新 worker 不读取旧 beat；旧成片和旧候选仍可查看。 |
| V17 完整讲稿 | 粘贴或上传标记为完整讲稿的长文，其配音明显超过默认 5 分钟。 | 保留全文、不因普通目标容差改稿或暂停；成片覆盖全部文字；显式固定时长冲突只询问一次。 |

## 9.3 真实 FFmpeg 回归

| 用例 | 素材与操作 | 必须检查的内容 |
| --- | --- | --- |
| R01 分轨 | 4 秒视频加旁白 WAV，完整 manifest 进入 atomic_render。 | 退出码 0；旁白只存在一次；音频文件没有被索引为视频；输出音视频均可完整解码。 |
| R02 跨块 | 4 秒红／蓝素材，30 fps；一个 120 帧 clip 拆 2 个 60 帧块。 | 第一块红，第二块蓝；不能只检查长度；内容颜色检测允许编码误差。 |
| R03 块内多镜头 | 边界穿过一个镜头，同时窗口含前后镜头。 | 交集 source offset 正确、顺序正确、无重复、无漏片段。 |
| R04 handles 与帧率 | 开启非零 handles，测试 25／1 和 30000／1001。 | 核心区间帧数总和精确；handles 只扣一次；首尾内容与整段参考输出一致。 |
| R05 素材不足 | 必需动作素材短于计划，差值明显超过一帧。 | 拒绝用长尾定帧掩盖不足；合法静帧运镜路径仍可按计划输出。 |
| R06 旁白与字幕 | 跨块旁白、句末停顿、字幕在块边界附近。 | 无重复读句、吞音、意外静音、双重字幕；字幕不越界；尾声完整。 |
| R07 样本位置 | 44.1／48 kHz；两句之间 0.5 秒静音；2.5 秒触发 SFX；非零源裁切。 | PCM 输出样本数与绝对起点符合清单；信号检测允许至多 1 个目标样本误差；AAC 单独检查延迟。 |
| R08 多轨与缺音 | 无原声视频、多句旁白、BGM 与多段 SFX，另含合法全静音测试。 | 所有图标签与音轨存在；混音按声明位置执行；未声明缺旁白、越界、hash 错误均阻断。 |

R01 和 R02 的失败已在本次审核中用真实 FFmpeg 复现，开发应保留同类极简素材作为回归固定样例。其余用例针对修复后仍可能存在的具体边界，不要求先构造庞大的通用视频测试平台。

## 9.4 五分钟与三十分钟的真实验收

先使用一个已提供资料的事实解说，以及一个原创故事短样例，验证两种内容路径不会互相强加错误要求；至少其中一个完成约 5 分钟的真实本地模型成片。使用已发布的实际模型配置，保留模型／执行方案版本、硬件、起止时间、旁白时长、镜头数、候选数和成片文件 hash。

5 分钟样例必须从创建页开始，以默认单版模式一次启动，在能力与资料齐全、没有硬异常的测试输入下无需中间点击，最后自动显示可播放和可下载的 MP4、SRT 与封面。人工完整看片听审，检查专名数字、语音连续性、画面对应、核心动作、人物状态、字幕和结尾；人工发现的实际问题必须进入修复验证。

随后用至少 30 分钟的完整内容验证长时间运行和后半段覆盖：全片技术解码通过，段落／区间覆盖完整，分块没有重复或断裂。自动覆盖测试另用 320 段及明确超出 160 段的输入，避免“影片很长但分段很少”漏掉截断缺陷。30 分钟样例也要完整播放听审，额外关注章节和块边界。

在真实样片上依次执行：改一句、只换候选、只改字幕、暂停并恢复、重启 worker 后继续。记录模型调用数和复用文件 hash，证明没有不必要的重新抽卡。以现有硬件测得耗时，记录基线即可，不预先承诺几分钟出片或固定 GPU 性能。

## 9.5 代码验证命令和交付证明

实现 AI 应先读取仓库当前测试配置，以下使用仓库已有命令路径作为起点，在隔离数据库和测试媒体目录运行。Windows 使用项目 .venv 的 Python；Linux 使用等价已安装项目依赖的解释器。以下命令是交接步骤，不表示本次审核已全部执行。[S01、S25]

python -m pytest apps/api/tests/test_explainer_factory.py \

apps/api/tests/test_explainer_text_planner.py \

apps/api/tests/test_explainer_schedule_and_visual_qc.py \

apps/api/tests/test_explainer_media_qc.py \

apps/api/tests/test_explainer_qc_handlers.py -q

python -m pytest apps/api/tests/test_release_migration_contract.py \

apps/api/tests/test_openapi_release_contract.py \

apps/api/tests/test_architecture_debt_manifest.py -q

# 在 apps/web 中执行

npx tsc --noEmit

npx vitest run src/features/explainers/ExplainerWorkspace.test.tsx

npm run build

如果修改 workflow 派发或 Job 依赖，还必须运行对应自动化工作流、worker 分发和 Job 状态机测试。新增迁移先在副本库执行并检查完整性。OpenAPI 与 generated client 按仓库脚本重建。只在具体共享风险或仓库门禁要求下扩大测试范围；与本次无关的已有失败分别记录，不能删除测试或修改期望掩盖。

最终证据至少包括：提交 SHA、变更文件与理由、实际命令及结果、5 分钟与 30 分钟文件路径和 hash、真实操作录屏或步骤记录、模型调用／复用统计、仍未通过项及其原因。所有必需项通过后才能将本轮标记为完成。

# 10 交给 AI 的执行说明

把本文件作为本轮 EXPLAINER 改造的实施规范。先比对当前仓库与审核基线，若代码已有变化，逐项判断问题是否仍存在，不机械覆盖新实现。用户后续明确要求优先于本文；本文收敛本轮范围，既有文档中未冲突的数据约束与兼容要求继续遵循。

按 T1 至 T8 连续实施。先做一个能从真实 API 走到真实本地成片的路径，再补本规范要求的恢复、修改和长片验证。代码应优先调用现有应用服务、模型执行平台、媒体与作业系统；新增文件只承担明确缺失的适配职责。运行结果必须持久化，不用前端定时器模拟生产。

每完成一个任务，汇报具体改动、为什么需要、实际验证和剩余阻塞。遇到普通实现选择自行按本文决定；只有缺少真实模型、硬件或用户内容决策，且无法通过已有配置解决时才提出具体缺项。可以使用模型替身做合同测试，但不得把替身结果或短色块样片写成真实完整解说成片验收。

完成标准是用户操作成功且产物正确。功能入口、类型检查、handler 注册、任务成功报告都只是部分证据。不要交付只写着“已完成一键生成”的说明，而留下修复按钮未入队、候选未经检查、后半稿漏掉或没有实际可下载视频。

# 附录 源码与证据索引

以下链接均固定到审核提交。正文引用编号用于定位现状和修改落点；待实现的产品默认值和验收阈值是本文设计决定。行号可能随实现变化，优先通过函数名检索。

S01  实施记录与验收状态

docs/explainer/实施记录与验收状态.md

S02  创建页与默认输出

apps/web/src/features/explainers/CreatePage.tsx

S03  生产骨架与预检运行

apps/api/local_drama/application/explainers/production.py

S04  审片页与媒体展示

apps/web/src/features/explainers/ReviewPage.tsx

S05  自动化工作流派发

apps/api/local_drama/application/automation_workflows.py

S06  旧自动化任务处理器

apps/api/local_drama/application/worker_handlers/automation_task.py

S07  解说运行时适配

apps/api/local_drama/application/explainers/runtime_adapters.py

S08  解说任务处理与阶段回写

apps/api/local_drama/application/worker_handlers/explainer_task.py

S09  旁白任务与采用状态

apps/api/local_drama/application/worker_handlers/narration_tts.py

S10  实际音频对齐

apps/api/local_drama/application/worker_handlers/narration_align.py

S11  文本规划与分镜目录

apps/api/local_drama/application/explainers/text_planner.py

S12  FFmpeg 分块渲染

apps/api/local_drama/infrastructure/composition/ffmpeg_renderer.py

S13  渲染清单与轨道

apps/api/local_drama/application/composition/manifest.py

S14  分镜时长与候选采用

apps/api/local_drama/application/explainers/storyboard.py

S15  解说 API 与操作入口

apps/api/local_drama/api/routes/explainers.py

S16  预算与回退政策

apps/api/local_drama/domain/explainers/policies.py

S17  视觉质检预期与输入

apps/api/local_drama/application/explainers/visual_qc.py

S18  现有数据访问与依赖

apps/api/local_drama/infrastructure/database/explainer_repository.py

S19  解说数据库基础迁移

apps/api/alembic/versions/0102_explainer_factory_foundation.py

S20  常驻调度与运行交接

apps/api/local_drama/application/explainers/schedules.py

S21  旧短剧镜头请求时长

apps/api/local_drama/application/episode_worker_actions.py

S22  身份资产版本与引用

apps/api/local_drama/application/explainers/identities.py

S23  字幕排版与序列化

apps/api/local_drama/application/explainers/subtitles.py

S24  冻结交付与文件核验

apps/api/local_drama/application/explainers/deliveries.py

S25  前端脚本与构建入口

apps/web/package.json

S26  解说请求 schema

apps/api/local_drama/api/schemas/explainers.py

S27  分层技术测量

apps/api/local_drama/application/explainers/media_qc.py

S28  worker 实际装配

apps/api/local_drama/application/worker.py

S29  操作命令与幂等键

apps/web/src/services/commandId.ts

S30  Comfy 图像输入物化

apps/api/local_drama/model_platform/application/comfy_artifact_inputs.py

S31  时长与预算合同

apps/api/local_drama/domain/explainers/contracts.py

S32  作业重试与依赖恢复

apps/api/local_drama/application/jobs.py